## Slide 1: Book Store Management System
سیستم مدیریت فروشگاه کتاب
Autumn 2019

## Slide 2
Our Team
اتوسا طغیانی
لیلا محمدی
مهسا فرشین
یاسمین شایسته مهر
مدیر پروژه
طراح پایگاه داده
طراحی پروژه
تحلیل پروژه
تحلیل پروژه
01
04
02
03
2

## Slide 3
امروزه با پیشرفت تکنولوژی انجام بسیاری از کارها بسیار ساده و سریع شده است به طوری که اگر شما صاحب یک مغازه باشید ، برای مدیریت محصولات خودتان و اگاهی از میزان خرید و فروش خود نیاز به استفاده از روش های قدیمی مانند : چرتکه و استفاده از دفترهای حجیم و بسیار ندارید و تنها با وارد کردن اطلاعات مورد نظرتان در یک سامانه مخصوص میتوانید به راحتی انها را دسته بندی و حسابرسی کنید ...
در حال حاضر ، کلیه کارهای سفارش کتاب به صورت دستی در کتاب فروشی ها انجام می شود که این روند متوسط:
زمان بر است
نیروی انسانی بیشتری را می گیرد
احتمال خطا در ان بیشتر است
سامانه مدیریت فروشگاه کتاب نیز یکی از این سامانه هاست که مورد نیاز همه کتابفروشی ها است
مقدمه:
3

## Slide 4
بیان مسئله:
تا به حال شده در کتابفروشی به دنبال کتاب خاصی بگردید اما در پیدا کردن ان دچار مشکل شده باشید و زمان زیادی از شما گرفته باشد؟
با داشتن سامانه مدیریت فروشگاه کتاب این مشکل به سرعت برطرف شده و افراد با یک جست و جوی ساده در این سامانه قفسه کتاب مورد نظر خود را به راحتی پیدا میکنند.
البته این سامانه شامل امکاناتی دیگر نیز می باشد از جمله:
بررسی موجودی انبار فروشگاه برای اگاهی تعداد کتاب ها
صادر کردن فاکتور خرید برای خریدار
اگاهی از میزان فروش خود در روز مشخص
جمع بندی حساب های مالی به صورت حساب های ماهانه و سالانه

## Slide 5
مدیریت :4P
افراد
پروژه
فرایند
محصول
افرادی که در تعامل با سامانه هستند:
مشتری:خریدار کتاب
کاربران:فروشندگان فروشگاه
مدیر ارشد:استاد اسدالهی
مهندسان نرم افزار:تیم ما
اهداف:
کتابفروشی ها ، انتشارات ، کتابخانه ها
برای ساماندهی و اگاهی از جایگاه کتاب ها و دسترسی راحت فروشندگان و خریداران
بررسی حساب های مالی
فرایند تکاملی_افزایشی است.
برخی از ﻋواملی که باعث شکست و موفق نشدن سامانه میشود :
نداشتن تجربه کافی عوامل گروه
تغییرات، خوب مدیریت نشود
عدم مهارت کافی برای کدنویسی

## Slide 6
مدیریت :4P
تیم بندی:
تعیین روش های ارتباطی تیم:
روش CD
(کنترل شده غیرمتمرکز)
رسمی غیر شخصی

## Slide 7
تجزیه محصول:
قابلیت های عملیاتی قابل تحویل:
نمایش لیست کتاب ها
جست و جوی کتاب
گزارش گیری
چاپ فاکتور
ایجاد پروفایل برای مشتری

## Slide 8
تجزیه محصول:
فرایند های مورد نیاز برای تحویل:
طراحی پایگاه داده
طراحی رابط کاربری
پیاده سازی قسمت گزارش گیری
پیاده سازی قسمت فرم ها و ثبت نام
پیاده سازی صفحه ورود و صفحه اصلی

## Slide 9
مدیریت کیفیت:
TQM
از ابتدا روند کاری را مدیریت میکند(جزء به جزء)
تمام خطا ها را از بین می برد
دیدگاه مشتری را در نظر دارد
حداکثر نیاز های برنامه را پوشش میدهد
01
02
03
04

## Slide 10
تعیین نوع مجموعه کاری:
نوع پروژه:
New Development
انواع مجموﻋﻪ کاری:
حداقلی (کم و کوچک)

## Slide 11
مدیریت ریسک:
ریسک | نوع ریسک | تاثیر ریسک | احتمال وقوع
از دست دادن نمره | BR | 1 | 99%
نپذیرفتن استاد | BR | 1 | 95%
بی تجربگی عوامل گروه | TR | 2 | 85%
عدم مهارت اعضای گروه | TR | 2 | 65%
از دست دادن زمان | PR | 3 | 72%
تغییر هنگام پیاده سازی | TR | 4 | 58%
تحلیل نادرست | TR | 4 | 50%
عدم رضایت کاربر | BR | 2 | 46%
هماهنگ نبودن اعضا | TR | 5 | 36%
ریسک فنی(TR)
ریسک تجاری(BR)
ریسک پروژه ایی(PR)
تاثیر ریسک: 1(فاجعه) ،2(بحرانی) ،3(خیلی بد) ،4(بد) ،5(قابل چشم پوشی)

## Slide 12
تخمین نرم افزاری:
 | تحلیل | طراحی | پیاده سازی | تست | مدیریت
ایجاد پایگاه داده | 5Hr | 3Days | 3 2 1 | 8Hr | 1People
فرم login | 1Hr | 1Days | 1Days | 3Hr | 1People
منوی اصلی | 5Hr | 1Days | 2 1 | 3Hr | 1People
فرم ثبت کتاب | 2Hr | 1Days | 2 1 | 3Hr | 1People
دسته بندی کتاب ها | 2Hr | 1Days | 1Days | 2Hr | 1People
فرم ثبت مشتری | 1Hr | 1Days | 1Days | 3Hr | 1People
فاکتور خرید مشتری | 1Hr | 1Days | 1Days | 3Hr | 1People
حساب فروشگاه | 1Hr | 1Days | 2 1 | 2Hr | 1People

## Slide 13
تخمین نرم افزاری:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
1 | طغیانی | 2Days | ایجاد جدول ها | 98/9/1 | 98/9/2
2 | طغیانی | 1Days | روابط بین جدول ها | 98/9/3 | 98/9/3
3 | طغیانی | 1Days | همگام سازی با فرم ها | 98/9/4 | 98/9/4
ایجاد پایگاه داده:
فرم login:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
4 | محمدی | 1Days | صفحه ورود به برنامه | 98/9/7 | 98/9/7

## Slide 14
تخمین نرم افزاری:
منوی اصلی:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
5 | طغیانی | 2Days | پیاده سازی صفحه اصلی | 98/9/7 | 98/9/8
6 | فرشین | 1Days | پیاده سازی گزینه ها | 98/9/8 | 98/9/8
فرم ثبت کاربر:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
7 | شایسته مهر | 1Days | فرم ثبت نام | 98/9/9 | 98/9/9
فاکتور خرید مشتری:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
8 | شایسته مهر | 1Days | فاکتور خرید | 98/9/14 | 98/9/14

## Slide 15
تخمین نرم افزاری:
ثبت کتاب ها:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
9 | محمدی | 2Days | وارد کردن مشخصات در پایگاه داده | 98/9/14 | 98/9/15
10 | فرشین | 1Days | کد نویسی فرم | 98/9/15 | 98/9/15
دسته بندی کتاب ها:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
11 | شایسته مهر | 1Days | لیست کتاب ها | 98/9/15 | 98/9/15
حساب ها:
task | افراد | زمان | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان
12 | فرشین | 1Days | کد انتخاب تاریخ مشخص | 98/9/21 | 98/9/21
13 | شایسته مهر | 1Days | کد چاپ گزارش | 98/9/22 | 98/9/22

## Slide 16
گام های پیگیری:
task | محصول | تاریخ شروع | تاریخ پایان | تاریخ شروع واقعی | تاریخ پایان واقعی | مدت تاخیر
1 | ایجاد جدول ها | 98/9/1 | 98/9/2 | 98/9/2 | 98/9/2 | 1Days
2 | روابط بین جداول | 98/9/3 | 98/9/3 | 98/9/3 | 98/9/3 | -
3 | همگام سازی با فرم ها | 98/9/4 | 98/9/4 | 98/9/7 | 98/9/7 | 3Days
4 | صفحه ورود به برنامه | 98/9/7 | 98/9/7 | 98/9/7 | 98/9/7 | -
5 | پیاده سازی صفحه اصلی | 98/9/7 | 98/9/8 | 98/9/8 | 98/9/8 | 1Days
6 | پیاده سازی گزینه ها | 98/9/8 | 98/9/8 | 98/9/8 | 98/9/8 | -
7 | فرم ثبت نام | 98/9/9 | 98/9/9 | 98/9/9 | 98/9/9 | -
8 | فاکتور خرید | 98/9/ | 98/9/ | انجام نشده | انجام نشده | -
9 | وارد کردن مشخصات در پایگاه داده | 98/9/14 | 98/9/15 | انجام نشده | انجام نشده | -
10 | کد نویسی فرم | 98/9/15 | 98/9/15 | انجام نشده | انجام نشده | -
11 | لیست کتاب ها | 98/9/15 | 98/9/15 | انجام نشده | انجام نشده | -
12 | کد انتخاب تاریخ مشخص | 98/9/21 | 98/9/21 | انجام نشده | انجام نشده | -
13 | کد چاپ گزارش | 98/9/22 | 98/9/22 | انجام نشده | انجام نشده | -

## Slide 17
گام های پیگیری:
تاخیر هایی که ممکن است در طول پروژه رخ دهد:
مریض شدن اعضای گروه
نبودن اعضای گروه
قطع بودن اینترنت
خراب شدن سیستم ها
امتحان داشتن اعضای گروه
کمبود اطلاعات

## Slide 18
ترسیم ﺷبکه وابستگی و تعین مسیر بحرانی :

## Slide 19
نمودار گانت:

## Slide 20
درخت محصول:

## Slide 21
تحلیل پروژه

## Slide 22
نوع تحلیل:
تحلیل ساخت یافته (بر اساس روال های کاری)
یک سری داده اولیه داریم
داده جدید تولید میشود
یک سری موجودیت خاص داریم
روابط مشخص بین موجودیت ها برقرار است
یک سری روال های کاری مشخص وجود دارد
مشخصات کتاب ها
لیست کتاب های فروخته شده، فاکتور های فروش
کتاب، فروشنده ، مشتری، فاکتور
جست و جوی کتاب ،خرید کتاب، بررسی حساب ها و...
ارائه ، فروش، خرید، چاپ ،خرید و فروش کتاب

## Slide 23
کارهای تحلیل:
شناخت محیط عملیاتی:
شناخت نیاز ها:
جلسه FAST:
سامانه توسط زبان C# و پایگاه داده Sql پیاده سازی میشود.
برای پیاده سازی انها به ترتیب از محیط های visual studio 2012 و Microsoft SQL Server Management Studio 18 استفاده میشود.
برای ثبت مشخصات کتاب ها نیاز به یک پایگاه داده داریم.
پیاده سازی سامانه نیاز به یک زبان برنامه نویسی مناسب دارد.
تشکیل جلسه برای هماهنگی کارها و مشخص شدن وظایف اعضا

## Slide 24
انواع مدلسازی تحلیل :
مدل ERD :

## Slide 25
مدل جریان گرا :
:DFD(0)

## Slide 26
:DFD(1)
صفحه ورود به برنامه :

## Slide 27
صفحه اصلی:
:DFD(2)

## Slide 28
:DFD(3)
مشتری

## Slide 29
:DFD(4)
لیست کتاب ها

## Slide 30
:DFD(5)
گزارش گیری
نام و نام خانوادگی و کدعضویت برای چاپ فاکتور الزامی نیست در صورت عضویت چاپ میشود.

## Slide 31
مدل رفتاری(STD):

## Slide 32
طراحی:

## Slide 33
مولفه(ماژول):
ثبت نام ادمین (فروشنده)
ثبت نام مشتری
ثبت مشخصات کتاب ها
لیست کتاب ها
جست و جو
گزارش گیری مالی
چاپ فاکتور
مولفه(ماژول):
طراحی داده:
ساختار داده:
ایجاد مدل اطلاعاتی بر اساس داده های تحلیل
نوع مرتب سازی کتاب ها براساس حروف الفبا ، نام نویسنده ، نام انتشارات ، موضوع است.
جست و جو نیز بر اساس مرتب سازی کتاب ها صورت میگیرد.
طراحی:

## Slide 34
طراحی معماری:
سبک های معماری:
سبک معماری های داده محور
برای ثبت مشخصات کتاب و جست وجوی کتاب
برای ثبت مشخصات فروشنده و مشخص کردن ادمین سامانه
برای ثبت مشخصات مشتری و ایجاد پروفایل برای ان.
برای چاپ فاکتور خرید
گزارش گیری مالی

## Slide 35
طراحی رابط کاربری:
صفحه ورود به برنامه:

## Slide 36
طراحی رابط کاربری:
صفحه اصلی:

## Slide 37
طراحی رابط کاربری:
کاربران:

## Slide 38
طراحی رابط کاربری:
فرم ثبت نام مشتری:

## Slide 39
طراحی رابط کاربری:
درباره ما:
صفحات دیگر هنوز طراحی نشده است!

## Slide 40
جداول پایگاه داده:
Shelf number | Price | Number | Topic | Publication name | Author Name | Book name
Date of birth | Membership code | phone number | National Code | last name | first name
National Code | password | user name | last name | first name
جدول کتاب:
جدول مشتری:
جدول فروشنده:
primary key: Book name
primary key: National Code
primary key: user name

## Slide 41
جداول پایگاه داده:
date | Price | Number | Book name
Price | Number | Book name
جدول فاکتور مشتری:
جدول گزارش گیری مالی:
primary key: Price
primary key: Price

## Slide 42: Thank You :)
for your attention